JOSÉ LUIS URIÓSTEGUI SALGADO, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, MORELOS, A SUS HABITANTES SABED:

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

ACUERDO: SE/AC-312/31-III-2023.

QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 112 Y 113 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 15, 24, FRACCIÓN I Y 38 FRACCIÓN XXXIII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, Y;

**CONSIDERANDO**

Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación a lo previsto por los artículos 113 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y 2 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, el municipio de Cuernavaca está investido de personalidad jurídica propia y por consiguiente es susceptible de derechos y obligaciones, autónomo en su régimen interior, y con libertad para administrar e integrar su hacienda, conforme a las disposiciones constitucionales organizar y regular su funcionamiento; su gobierno se ejerce por un Ayuntamiento de elección popular y está facultado para expedir la normatividad que regule su actuar y el de sus habitantes.

Que de conformidad con la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos en sus artículos 126, 127 y 127 ter, en su fracción III; son facultades y obligaciones del Titular de la Dependencia Municipal, proponer, formular e integrar con la participación del Coplademun, al cabildo, el Programa Operativo anual y el Programa Anual de Obras Públicas para el ejercicio fiscal 2023, para su validación y autorización.

Que de acuerdo a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma del Estado de Morelos, en su artículo 19 establece que las Dependencias, Secretarías o Ayuntamientos, a más tardar el 31 de marzo de cada año, pondrán a disposición de los interesados, por escrito, sus programas anuales de obra pública y servicios relacionados con las mismas, salvo que medie causa debidamente justificada para no hacerlo en dicho plazo. El documento que contenga los programas será de carácter informativo; no implicará compromiso alguno de contratación y podrá ser adicionado, modificado, suspendido o cancelado, sin responsabilidad alguna para las Dependencias, Secretarías o Ayuntamientos de que se trate. Para efectos informativos, la Secretaría Integrará y difundirá los programas anuales de obras públicas y servicios relacionados con las mismas. Para lo cual podrá requerir a las dependencias que integran el ayuntamiento la información que sea necesaria respecto de las modificaciones a dichos programas y los pondrá a disposición de los interesados.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes del Ayuntamiento han tenido a bien en expedir el siguiente:

**ACUERDO**

**SE/AC-312/31-III-2023**

**QUE AUTORIZA EL INFORME DE CONCLUSIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2022 DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS.**

**ARTÍCULO PRIMERO**. - Se aprueba el informe de 72 obras ejecutadas con recursos del ejercicio fiscal 2022 contenidas en el Programa Anual de Obras Públicas quedando en los siguientes términos:

|  |
| --- |
| **PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022RELACIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS CONTRATADAS. ( RECURSOS PROPIOS MUNICIPALES)** |
| **COD.** | **PARTIDA / OBRA** | **COLONIA** | **DELEGACIÓN** | **INVERSIÓN PAO** | **INVERSIÓN CONTRATO O PROYECTO** | **CONTRATISTA** | **ID CONTRATO** | **ECONOMÍA** | **CONVENIO** | **TOTAL INVERSIÓN CONTRATO** |
| **I** | **CONSTRUCCION DE OBRAS DE PAVIMENTACION CON CONCRETOASFALTICO (VIALIDADES SEGURAS)** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **1** | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN CON **PAVIMENTO ASFÁLTICO** EN **EJE UNO**, SUB TRAMOS **AVENIDA RIO BALSAS**, LEANDRO VALLE Y CALLE **MARIANO MATAMOROS**, CUERNAVACA, MORELOS. | LOMAS DE LA SELVA, PATIOS DE LA ESTACIÓN Y CENTRO | BENITO JUÁREZ | $2,481,587.76 | $2,451,323.70 | **CONSTRUCTORA ABSQUE FINES, S.A. DE C.V.** | **PM/SM/SA/CJ/SDUyOP/RM/AD02-12/2022** | $30,264.06 |   | $2,451,323.70 |
| **2** | **SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO** DEL **EJE UNO**, SUB TRAMOS AVENIDA **DIANA**, RIO MAYO, RIO BALSAS, LEANDRO VALLE Y CALLE **MARIANO MATAMOROS**, CUERNAVACA, MORELOS. | VISTA HERMOSA, DELICIAS, LOMAS DE LA SELVA, PATIOS DE LA ESTACIÓN Y CENTRO | BENITO JUÁREZ | $916,458.00 | $900,923.36 | **ARQUITECTURA E INGENIERÍA MECCRI, S.A. DE C.V.** | **PM/SM/SA/CJ/SDUyOP/RM/AD03-13/2022** | $15,534.64 |   | $900,923.36 |
| **3** | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN CON **PAVIMENTO ASFÁLTICO** E HIDRÁULICO EN EJE DOS, SUB TRAMO AVENIDA **HUMBOLDT**, CUERNAVACA, MORELOS. | CENTRO | BENITO JUÁREZ | $3,859,851.13 | $3,786,335.46 | **TERRACERIAS Y CONSTRUCCIÓN AGM, S.A. DE C.V.** | **PM/SM/SA/CJ/SDUyOP/RM/IR05-04/2022** | $73,515.67 | $520,781.29 | $4,307,116.75 |
| **4** | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN CON PAVIMENTO DE **CONCRETO ASFÁLTICO** EN **EJE DOS,** SUB TRAMO **AVENIDA PALMIRA**, CUERNAVACA, MORELOS | PALMIRA | BENITO JUÁREZ | $6,520,559.38 | $6,387,910.02 | **INARINT, S.A. DE C.V.** | **PM/SM/SA/CJ/SDUyOP/RM/IR03-02/2022** | $132,649.36 |   | $6,387,910.02 |
| **5** | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN CON **PAVIMENTO ASFÁLTICO** EN **EJE TRES,** SUB TRAMO **PLAN DE AYALA**, CUERNAVACA, MORELOS. | PATIOS DE LAESTACIÓN, JACARANDAS Y BOSQUES DE CHAPULTEPEC | MIGUEL HIDALGO | $3,026,747.19 | $2,980,000.00 | **DEMOLIENDO MÉXICO S.A. DE C.V.** | **PM/SM/SA/CJ/SDUyOP/RM/IR11A-14/2022** | $46,747.19 |   | $2,980,000.00 |
| **6** | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN CON PAVIMENTO DE **CONCRETO ASFÁLTICO** EN **EJE CUATRO**, SUB TRAMO **AVENIDA CHALMA**, CUERNAVACA, MORELOS | LOMAS TETELA Y LOMAS DE ATZINGO | PLUTARCO ELIAS CALLES | $6,286,157.01 | $6,236,415.35 | **DISEÑO E INGENIERIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.** | **PM/SM/SA/CJ/SDUyOP/RM/IR01-A-11/2022** | $49,741.66 | $142,287.55 | $6,378,702.90 |
| **7** | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN CON PAVIMENTO DE **CONCRETO ASFÁLTICO** EN **EJE CUATRO,** SUB TRAMOS **CALZADA ATZINGO** Y PRESIDENTE ÁVILA CAMACHO, CUERNAVACA, MORELOS. | LA PRADERA Y LOMAS DE ATZINGO | PLUTARCO ELIAS CALLES | $5,817,628.54 | $5,702,746.79 | **CONSTRUCTORA ABSQUE FINES, S.A. DE C.V.** | **PM/SM/SA/CJ/SDUyOP/RM/IR04-03/2022** | $114,881.75 |   | $5,702,746.79 |
| **8** | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN CON PAVIMENTO DE **CONCRETO ASFÁLTICO E HIDRÁULICO** EN **EJE SIETE**, **CALLE EJIDO** PRIMERA ETAPA, CUERNAVACA, MORELOS. | ACAPANTZINGO | LÁZARO CÁRDENAS | $5,107,174.44 | $5,045,018.23 | **SOCSA CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS PISOS Y AGREGADOS, S.A. DE C.V.** | **PM/SM/SA/CJ/SDUyOP/RM/IR02-01/2022** | $62,156.21 |   | $5,045,018.23 |
| **9** | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN CON PAVIMENTO DE **CONCRETO ASFÁLTICO** EN **EJE OCHO**, AVENIDA **CUAUHTÉMOC,** CUERNAVACA, MORELOS. | AMATITLÁN, JACARANDAS Y CHAPULTEPEC | BENITO JUÁREZ | $3,658,752.23 | $3,580,560.17 | **FRIMAR TECNOLOGÍA EN CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.** | **PM/SM/SA/CJ/SDUyOP/RM/IR08-07/2022** | $78,192.06 |   | $3,580,560.17 |
| **10** | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN CON PAVIMENTO DE **CONCRETO ASFÁLTICO** EN **EJE NUEVE**, SUB TRAMO AVENIDA **ÁLVARO OBREGÓN**, CUERNAVACA, MORELOS. | CENTRO | BENITO JUÁREZ | $6,298,666.32 | $6,173,868.64 | **GRUPO EFEM, S.A. DE C.V.** | **PM/SM/SA/CJ/SDUyOP/RM/IR07-06/2022** | $124,797.68 |   | $6,173,868.64 |
| **11** | PROGRAMA DE **BACHEO Y** MANTENIMIENTO DE DIVERSAS VIALIDADES DE LA **DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ** DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA. | VARIAS | BENITO JUÁREZ | $2,500,000.00 | $2,463,078.99 | **DEMOLIENDO MEXICO, S.A. DE C.V.** | **PM/SM/SA/CJ/SDUyOP/RM/AD01-08/2022** | $36,921.01 | $384,083.74 | $2,847,162.73 |
| **12** | PROGRAMA DE **BACHEO Y** MANTENIMIENTO DE DIVERSAS VIALIDADES DE LAS **DELEGACIONES ANTONIO BARONA, EMILIANO ZAPATA**, Y PLUTARCO ELEIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA. | VARIAS | ANTONIO BARONA, EMILIANO ZAPATA Y PLUTARCO ELIAS CALLES | $5,000,000.00 | $797,826.17 | **GREEN PATCHER MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.TERMINACIÓN ANTICIPADA** | **PM/SM/SA/CJ/SDUyOP/RM/IR09-09/2022** | $4,202,173.83 |   | $797,826.17 |
| **13** | PROGRAMA DE **BACHEO Y** MANTENIMIENTO DE DIVERSAS VIALIDADES DE LAS **DELEGACIONES VICENTE GUERRERO, MIGUEL HIDALGO**, LAZARO CARDENAS Y MARIANO MATAMOROS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA. | VARIAS | VICENTE GUERRERO, MIGUEL HIDALGO, LAZARO CARDENAS Y MARIANO MATAMOROS | $5,000,000.00 | $4,766,969.52 | **GRUPO CONSTRUCTOR P.I.K.Z.O., S.A. DE C.V.** | **PM/SM/SA/CJ/SDUyOP/RM/IR10-10/2022** | $233,030.48 |   | $4,766,969.52 |
| **14** | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN CON PAVIMENTO DE **CONCRETO ASFÁLTICO E HIDRÁULICO** EN **EJE TRECE**, SUB TRAMOS AV. **PASEO DEL CONQUISTADOR Y CALLE LLAMARADA**, CUERNAVACA, MORELOS. | BELLAVISTA Y LOMAS DE LA SELVA | EMILIANO ZAPATA | $3,526,418.00 | $3,502,948.18 | **PAISAJE Y ESTRUCTURA, S.A DE C.V** | **PM/SM/SA/CJ/SDUyOP/RM/IR06-05/2022** | $23,469.82 |   | $3,502,948.18 |
|   | **$60,000,000.00** | **$54,775,924.58** |   | **$5,224,075.42** | **$1,047,152.58** | **$55,823,077.16** |
| **II** | **SERVICIOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO EMERGENTES RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **15** | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN MEDIANTE BACHEO DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN AV. DIANA, TRAMO ENTRE CALLE ANTINEA Y GALATEA COLONIA DELICIAS, CUERNAVACA, MORELOS. |   |   | $601,373.15 | $601,373.15 | **ABSQUE FINES S.A DE C.V** | **PM/SM/SA/CJ/SDUyOP/RM410AD-1001/2022** | $0.00 |   | $601,373.15 |
| **16** | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE BALIZAMIENTO EN EJE DOS, SUB TRAMO AV. MORELOS, CUERNAVACA, MORELOS. |   |   | $519,822.08 | $519,822.08 | **ARQUITECTURA E INGENIERIA MECCRI S.A DE C.V** | **PM/SM/SA/CJ/SDUyOP/RM410AD-1101/2022** | $0.00 |   | $519,822.08 |
| **17** | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE BALIZAMIENTO EN EJE TRES, SUB TRAMO PLAN DE AYALA, CUERNAVACA, MORELOS. |   |   | $601,809.47 | $601,809.47 | **ARQUITECTURA E INGENIERIA MECCRI S.A DE C.V** | **PM/SM/SA/CJ/SDUyOP/RM410AD-1201/2022** | $0.00 |   | $601,809.47 |
| **18** | REPARACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS: CALLE FRANCISCO LEYVA ESQUINA CON FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, COL. CENTRO; CUERNAVACA. |   |   | $228,308.80 | $228,308.80 | **DISEÑO E INGENIERIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.** | **PM/SM/SA/CJ/SDUyOP/RM410AD-1003/2022** | $0.00 |   | $228,308.80 |
| **19** | SUSTITUCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MAL ESTADO EN LA COLONIA CENTRO DE CUERNAVACA, CALLE MOTOLINÍA TRAMO DE AV. MORELOS A NETZAHUALCÓYOTL Y TRAMO DE FRANCISCO LEYVA A HUMBOLDT |   |   | $100,640.43 | $100,640.43 | $0.00 |   | $100,640.43 |
| **20** | REPARACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE AZUCENA, COLONIA VICENTE ESTRADA CAJIGAL, CUERNAVACA. |   |   | $52,332.17 | $52,332.17 | $0.00 |   | $52,332.17 |
| **21** | TRABAJOS DE RECONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y TAPAS SOBRE CANALES DE RIEGO EN AVENIDA PALMIRA, DEL INTERNADO PALMIRA A GUACAMAYAS. |   |   | $20,874.90 | $20,874.90 | $0.00 |   | $20,874.90 |
| **22** | SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO EN PUNTO DE CONFLICTO EN AVENIDA ÁLVARO OBREGÓN, DE CALLEJÓN BORDA A CALLE 20 DE NOVIEMBRE, COL. CENTRO, DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA. |   |   | $115,014.00 | $115,014.00 | $0.00 |   | $115,014.00 |
| **23** | PROGRAMA DE BACHEO Y MANTENIMIENTO EN LAS CALLES: AMATES, PETRICHOLI, LAS PALMAS NORTE, TABACHIN, SALVADOR MONTIEL, LEONA VICARIO, MELCHOR OCAMPO, DIANA, CALZADA DE LOS REYES, COMPOSITORES, SAN JERONIMO, PASEO DEL CONQUISTADOR, NUEVA SUECIA, SAN SALVADOR, AV. MEXICO, PEDRO DE ALVARADO, DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA. |   |   | $710,646.00 | $710,646.00 | **SECYM CONSTRUCCION S.A. DE C.V.** | **PM/SM/SA/CJ/SDUyOP/RM410AD-1002/2022** | $0.00 |   | $710,646.00 |
| **24** | PROGRAMA DE BACHEO Y MANTENIMIENTO EN LAS CALLES: CAMINO A OCOTEPEC, ROSAL, NARANJOS, VOLCANES, CALLE VIEJA, RIO AMARILLO, RIO USUMACINTA, CUAUHTEMOC, ZAPOTE, FRANCISCO VILLA, DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA. |   |   | $714,994.00 | $714,994.00 | **SECYM CONSTRUCCION S.A. DE C.V.** | **PM/SM/SA/CJ/SDUyOP/RM410AD-1102/2022** | $0.00 |   | $714,994.00 |
|   | **$3,665,815.00** | **$3,665,815.00** |  | **$0.00** | **$0.00** | **$3,665,815.00** |
| **III** | **OBRAS PÚBLICAS DE MANTENIMIENTO EMERGENTES** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **25** | DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA DEL DIF MUNICIPAL DE CUERNAVACA |   |   | $255,784.28 | $255,784.28 | **INTEGRIDAD DE INFRAESTRUCTURA DEL PACIFICO S. A. DE C. V.** | **PM/SM/SA/CJ/SDUyOP/RM501-502AD-1201/2022** | $0.00 |   | $255,784.28 |
| **26** | REHABILITACIÓN DE MUROS DE CONSULTORIOS DEL DIF MUNICIPAL, CUERNAVACA, MORELOS |   |   | $249,479.98 | $249,479.98 | **INTEGRIDAD DE INFRAESTRUCTURA DEL PACIFICO S. A. DE C. V.** | $0.00 |   | $249,479.98 |
| **27** | RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE JUAN ÁLVAREZ CRUCE CON CALLE FELIPE ÁNGELES, COL. EL EMPLEADO, CUERNAVACA, MORELOS. |   |   | $479,833.01 | $479,833.01 | **LABRA ARQUITECTURA S.A. DE C.V.** | **PM/SM/SA/CJ/SDUyOP/RM503-506AD-1202/2022** | $0.00 |   | $479,833.01 |
| **28** | CONSTRUCCIÓN DE BASE DE CONCRETO Y OBRA CIVIL PARA LA ESCULTURA: CARRO DEL SOL, EN GLORIETA AV. PODER LEGISLATIVO Y RÍO BALSAS, DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA. |   |   | $380,248.00 | $380,248.00 | **LABRA ARQUITECTURAS. A. DE C.V.** | $0.00 |   | $380,248.00 |
| **29** | DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA EN COLINDANCIA NORTE, PARQUE ECOLÓGICO CULTURAL TLALTENANGO, CUERNAVACA, MORELOS. |   |   | $400,682.46 | $400,682.46 | **INDARK EDIFICACIONES ARQUITECTURA S.A.DE C.V.** | **PM/SM/SA/CJ/SDUyOP/RM504-505AD-1203/2022** | $0.00 |   | $400,682.46 |
| **30** | RESTITUCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE PRINCIPAL Y REGISTROS DE BAÑOS, IMPLEMENTACIÓN DE BIODIGESTOR, REGISTRO DE LODOS Y CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DE OXIDACIÓN PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER, PARQUE ECOLÓGICO CULTURAL TLALTENANGO, CUERNAVACA, MORELOS. |   |   | $175,210.44 | $175,210.44 | **INDARK EDIFICACIONES ARQUITECTURA S.A.DE C.V.** | $0.00 |   | $175,210.44 |
|   | **$1,941,238.17** | **$1,941,238.17** |  | **$0.00** | **$0.00** | **$1,941,238.17** |
|   |   |   |   | **$65,607,053.17** | **$60,382,977.75** |   |   | **$5,224,075.42** | **$1,047,152.58** | **$61,430,130.33** |

|  |
| --- |
| **PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022RELACIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS CONTRATADAS. ( RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL FAIS )** |
| **COD.** | **PARTIDA / OBRA** | **COLONIA** | **DELEGACIÓN** | **INVERSIÓN PAO** | **INVERSIÓN CONTRATO O PROYECTO** | **CONTRATISTA** | **ID CONTRATO** | **ECONOMÍA** | **CONVENIO** | **TOTAL INVERSIÓN CONTRATO** |
| **I** | **CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURAURBANA (COMPLEMENTARIAS) (FAIS (FISMDF))** |   |   |   |   |   |   |
| 1 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CUERNAVACA DE LA LOCALIDAD LOMAS DE CORTES **(EL VELADERO)** DE LAS **AVENIDA**S CAMINO ANTIGÜO A AHUATEPEC (SAN SALVADOR), **MÉXICO Y NUEVA SUECIA.** | AMPLIACIÓN ORIENTE | ANTONIO BARONA | $4,967,173.52 | $4,912,997.21 | **PAISAJE Y ESTRUCTURA S.A. DE C.V.** | **PM/SM/SA/CJ/SDUyO P/FISMDF434- IR01A22/2022** | $54,176.31 |   | $ 4,912,997.21 |
| 2 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CUERNAVACA DE LA LOCALIDAD **LAGUNILLA DEL SALTO** DE LA AVENIDA MARIANO **MATAMOROS YMARGARITA MAZA** DE JUÁREZ. | LAGUNILLA DEL SALTO | MARIANO MATAMOROS | $5,916,461.71 | $4,788,000.00 | **GRUPO CONSTRUCTOR OSVANS.A DE C.V.** | **PM/SM/SA/CJ/SDUyO P/FISMDF435- IR02A23/2022** | $1,128,461.71 |   | $4,788,000.00 |
| 3 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CUERNAVACA DE LA LOCALIDAD **LAGUNILLA DEL SALTO** DE LA AVENIDA MARIANO **MATAMOROS Y 30 DEABRIL** | LAGUNILLA DEL SALTO Y NUEVA SANTAMARIA | MARIANO MATAMOROS | $4,049,903.04 | $3,722,781.14 | **GRUPO CONSTRUCTOR OSVAN,S.A. DE C.V.** | **PM/SM/SA/CJ/SDUyO P/FISMDF436- IR0315/2022** | $327,121.90 |   | $3,722,781.14 |
| 4 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CUERNAVACA DE LA LOCALIDAD **ALTA VISTA** DE LA AVENIDA **OTILIO MONTAÑO (CIRCUNVALACIÓN)** | ALTA VISTA | PLUTARCO ELÍAS CALLES | $4,654,504.32 | $4,605,743.66 | **INTEGRIDAD DE INFRAESTRUCTURA DEL PACIFICO S.A. DE C.V.** | **PM/SM/SA/CJ/SDUyO P/FISMDF437- IR04A24/2022** | $48,760.66 | $ 888,183.68 | $5,493,927.34 |
| 5 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CUERNAVACA DE LA LOCALIDAD **SANTA MARIA AHUACATITLÁN** EN LA CALLE **NARCISO MENDOZA**PRIMERA ETAPA. | SANTA MARIA AHUACATITLÁN | EMILIANO ZAPATA | $2,119,119.50 | $2,108,112.59 | **INARINT, S.A. DE C.V.** | **PM/SM/SA/CJ/SDUyO P/FISMDF462- AD2542/2022** | $11,006.91 |   | $ 2,108,112.59 |
| 6 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CUERNAVACA DE LA LOCALIDAD **ALARCÓN** EN LA**CALLE ALARCÓN** | ALARCÓN | EMILIANO ZAPATA | $782,000.00 | $776,468.67 | **GRUPO CEPSAI, S.A. DE C.V.** | **PM/SM/SA/CJ/SDUyO P/FISMDF448-AD0520/2022** | $5,531.33 |   | $776,468.67 |
| 7 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CUERNAVACA DE LA LOCALIDAD DE **AMPLIACIÓNLAGUNILLAS** DE LA CALLE DE **LAS AMERICAS** | AMPLIACIÓN LAGUNILLAS | MARIANO MATAMOROS | $1,403,520.00 | $1,380,796.91 | **CONSORCIO EN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA FOVO, S.A DEC.V.** | **PM/SM/SA/CJ/SDUyO P/FISMDF449-AD0721/2022** | $22,723.09 |   | $ 1,380,796.91 |
| 8 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CUERNAVACA DE LA LOCALIDAD **LÁZARO CÁRDENAS**EN LA **PRIVADA MENESES.** | LÁZARO CÁRDENAS | LÁZARO CÁRDENAS | $2,199,898.40 | $2,189,399.74 | **GRUPO CONSTRUCTOR ACETA,S.A. DE C.V.** | **PM/SM/SA/CJ/SDUyOP/FISMDF459- AD1430/2022** | $10,498.66 |   | $ 2,189,399.74 |
| 9 | REVESTIMIENTO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CUERNAVACA DE LA LOCALIDAD **TETELA DEL MONTE**EN LA **CALLE POPOTLA** | TETELA DEL MONTE | EMILIANO ZAPATA | $1,610,000.00 | $1,527,500.90 | **MARIO EVERARDO NAJERA ALVAREZ** | **PM/SM/SA/CJ/SDUyO P/FISMDF441-AD0116/2022** | $82,499.10 | $ 366,600.22 | $1,894,101.12 |
| 10 | REVESTIMIENTO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CUERNAVACA DE LA LOCALIDAD **TETELA DEL MONTE**EN LA **CALLE DE LA CRUZ** | TETELA DEL MONTE | EMILIANO ZAPATA | $2,254,000.00 | $2,249,716.10 | **INTECZA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.** | **PM/SM/SA/CJ/SDUyO P/FISMDF442-AD0219/2022** | $4,283.90 |   | $2,249,716.10 |
| 11 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CUERNAVACA, LOCALIDAD **CHAMILPA**, **CALLE MIGUELHIDALGO**. | CHAMILPA | EMILIANO ZAPATA | $2,737,292.76 | $2,726,357.40 | **SECYM CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.** | **PM/SM/SA/CJ/SDUyO P/FISMDF458-AD1531/2022** | $10,935.36 |   | $2,726,357.40 |
| 12 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CUERNAVACA DE LA LOCALIDAD **BOSQUES DECUERNAVACA** EN LA CALLE **PRIMAVERA.** | BOSQUES DE CUERNAVACA | ANTONIO BARONA | $1,086,750.00 | $1,082,031.54 | **MARIA LIDIA CORONEL PASTRANA** | **PM/SM/SA/CJ/SDUyOP/FISMDF450- AD2143/2022** | $4,718.46 |   | $1,082,031.54 |
| 13 | REHABILITACIÓN DE ESCALINATA DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CUERNAVACA DE LA LOCALIDAD**AMPLIACIÓN LAGUNILLA** EN LA CALLE **BOLIVIA** | AMPLIACIÓN LAGUNILLA | MARIANO MATAMOROS | $164,500.00 | $163,900.00 | **MARIO ALBERTO HERNANDEZ LUNA** | **PM/SM/SA/CJ/SDUyOP/FISMDF445A- AD0833/2022** | $600.00 |   | $163,900.00 |
| 14 | REHABILITACIÓN DE ESCALINATA DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CUERNAVACA DE LA LOCALIDAD **AMPLIACIÓN LAGUNILLA** EN LA CALLE **COSTA RICA** | AMPLIACIÓN LAGUNILLAS | MARIANO MATAMOROS | $220,500.00 | $219,587.32 | **MARIO ALBERTO HERNÁNDEZ LUNA** | **PM/SM/SA/CJ/SDUyO P/FISMDF451- AD0925/2022** | $912.68 |   | $219,587.32 |
| 15 | REHABILITACIÓN DE **IMPERMEABILIZACIÓN** DETECHADO EN CUERNAVACA EN LA LOCALIDAD DE **ALTA VISTA** DEL **MERCADO** MUNICIPAL. | ALTA VISTA | PLUTARCO ELÍAS CALLES | $201,250.00 | $198,711.53 | **LABRA ARQUITECTURA S.A. DE C.V.** | **PM/SM/SA/CJ/SDUyO P/FISMDF452-AD1026/2022** | $2,538.47 |   | $198,711.53 |
| 16 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CUERNAVACA EN LA LOCALIDAD **OCOTEPEC** DE LA**AVENIDA ALTA TENSIÓN** | OCOTEPEC | EMILIANO ZAPATA | $1,424,597.96 | $1,423,649.47 | **LEONEL PINEDA ORTIZ** | **PM/SM/SA/CJ/SDUyOP/FISMDF453- AD0620/2022** | $948.49 |   | $1,423,649.47 |
| 17 | CONSTRUCCIÓN DE **PAVIMENTO** ASFÁLTICO EN CUERNAVACA DE LA LOCALIDAD **OCOTEPEC** DE LACALLE **PROLONGACIÓN MORELOS** | OCOTEPEC | EMILIANO ZAPATA | $1,398,698.39 | $1,393,069.46 | **SERGIO GÓMEZ GONZÁLEZ** | **PM/SM/SA/CJ/SDUyO P/FISMDF467-AD2244/2022** | $5,628.93 |   | $1,393,069.46 |
| 18 | CONSTRUCCIÓN DE **PAVIMENTO ASFÁLTICO** ENCUERNAVACA DE LA LOCALIDAD BOSQUES DE CUERNAVACA EN LA **CALLE GAVIOTA**. | BOSQUES DE CUERNAVACA | ANTONIO BARONA | $1,589,781.67 | $1,588,621.39 | **MAXCO INGENIERIA YCONSTRUCCIÓN, S. DE R.L. DE C.V** | **PM/SM/SA/CJ/SDUyOP/FISMDF476- AD3252/2022** | $1,160.28 |   | $1,588,621.39 |
| 19 | CONSTRUCCIÓN DE **PAVIMENTO ASFÁLTICO** EN CUERNAVACA DE LA LOCALIDAD FEDERACIÓN Y BOSQUES DE CUERNAVACA, DE LA AVENIDA **CAMINOANTIGUO A AHUATEPEC** | FEDERACIÓN Y BOSQUES DE CUERNAVACA | ANTONIO BARONA | $2,072,616.76 | $2,064,871.07 | **CONSTRUCTOR ES AGUILARQS,S.A. DE C.V.** | **PM/SM/SA/CJ/SDUyO P/FISMDF477- AD3355/2022** | $7,745.69 |   | $2,064,871.07 |
| 20 | CONSTRUCCIÓN DE **PAVIMENTO ASFÁLTICO** EN CUERNAVACA DE LA LOCALIDAD CLUB DE GOLF DE LA **AVENIDA LAUREL** | CLUB DE GOLF | PLUTARCO ELIAS CALLES | $1,500,000.00 | $1,484,996.48 | **CUGAR DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.** | **PM/SM/SA/CJ/SDUyO P/FISMDF478-AD3454/2022** | $15,003.52 |   | $1,484,996.48 |
|  | **$42,352,568.03** | **$40,607,312.58** |  | **$1,745,255.45** | **$1,254,783.90** | **$41,862,096.48** |
| **II** | **CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO (DIRECTAS) (FAIS(FISMDF))** |   |   |
| 21 | CONSTRUCCIÓN DE **TECHUMBRE** DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN CUERNAVACA EN LA LOCALIDAD DE ANTONIO BARONA EN LA ESCUELA **PRIMARIATIERRA Y LIBERTAD** | ANTONIO BARONA | ANTONIO BARONA | $3,024,000.00 | $2,436,614.53 | **CONSTRUCCIONES Y AGREGADOS CHANES S.A. DE C.V.** | **PM/SM/SA/CJ/SDUyO P/FISMDF447- IR0528/2022** | $587,385.47 |   | $2,436,614.53 |
| 22 | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE **SANITARIOS**DEL **KINDER SERTOMA**, EN CUERNAVACA, LOCALIDAD ACAPANTZINGO CALLE 5 DE FEBRERO | ACAPANTZINGO | LÁZARO CÁRDENAS | $270,000.00 | $260,934.02 | **MEJA S.A. DE C.V.** | **PM/SM/SA/CJ/SDUyO P/FISMDF454-AD1635/2022** | $9,065.98 |   | $260,934.02 |
| 23 | CONSTRUCCIÓN DE **TECHUMBRE** DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN CUERNAVACA, LOCALIDAD ACAPANTZINGO EN LA ESC. **PRIM.** PROFR.**ESTANISLAO ROJAS ZUÑIGA** | ACAPANTZINGO | LÁZARO CÁRDENAS | $1,200,000.00 | $1,189,999.00 | **COHELO CONSULTORES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS S.A. DE C.V.** | **PM/SM/SA/CJ/SDUyO P/FISMDF455- AD1127/2022** | $10,001.00 |   | $1,189,999.00 |
| 24 | CONSTRUCCIÓN DE **DEPOSITO DE AGUA** POTABLE (DOTACIÓN DE AGUA POTABLE) EN CUERNAVACA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA AHUACATITLÁN EN LA ESCUELA **SECUNDARIA No. 15 "HIMNO NACIONAL** MEXICANO" | SANTA MARIA AHUACATITLÁN | EMILIANO ZAPATA | $760,000.00 | $750,953.56 | **MEJA S.A. DE C.V.** | **PM/SM/SA/CJ/SDUyO P/FISMDF460- AD1734/2022** | $9,046.44 |   | $750,953.56 |
| 25 | CONSTRUCCIÓN DE **BARDA PERIMETRAL** EN CUERNAVACA, LOCALIDAD DE ACAPANTZINGO EN ESCUELA **SECUNDARIA No. 10 "MIGUEL SALINAS**" | ACAPANTZINGO | LÁZARO CÁRDENAS | $2,391,846.40 | $2,257,532.98 | **CONSTRUCCIÓN CAPACITACIÓN PROYECTOS Y VIVIENDA, S.A. DEC.V.** | **PM/SM/SA/CJ/SDUyO P/FISMDF456-AD1236/2022** | $134,313.42 |   | $2,257,532.98 |
|  | **$7,645,846.40** | **$6,896,034.09** |  | **$749,812.31** | **$0.00** | **$6,896,034.09** |
| **III** | **CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURABÁSICA, ALCANTARILLADO Y DRENAJE (DIRECTAS) (FAIS (FISMDF))** |   |   |   |   |   |
| 26 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE **DRENAJE** SANITÁRIO EN CUERNAVACA DE LA LOCALIDAD LOMAS DE **AHUATLÁNCALLE CAZAHUATE** | LOMAS DE AHUATLÁN | EMILIANO ZAPATA | $1,013,349.61 | $1,009,914.51 | **CONSTRUCCIONES RANADI, S.A. DE C.V.** | **PM/SM/SA/CJ/SDUyO P/FISMDF468-AD2341/2022** | $3,435.10 |   | $1,009,914.51 |
| 27 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITÁRIO EN CUERNAVACA, LOCALIDAD **CHAMILPA** CALLE **IGNACIOALLENDE** | CHAMILPA | EMILIANO ZAPATA | $817,700.00 | $816,525.00 | **URDEMOR, S.A. DE C.V.** | **PM/SM/SA/CJ/SDUyO P/FISMDF466-AD1838/2022** | $1,175.00 |   | $816,525.00 |
| 28 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE **DRENAJE** SANITÁRIO EN CUERNAVACA, LOCALIDAD **ACAPANTZINGO** EN CALLE NARCISO MENDOZA TRAMO ENTRE PROLONGACIÓN **DÍAZ ORDAZ** Y CALLE **5 DE FEBRERO** | ACAPANTZINGO | LÁZARO CÁRDENAS | $610,500.00 | $604,700.27 | **COMDIFIER S. DE R.L. DE C.V.** | **PM/SM/SA/CJ/SDUyO P/FISMDF457- AD1332/2022** | $5,799.73 |   | $604,700.27 |
| 29 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE **DRENAJE** SANITARIO EN CUERNAVACA, LOCALIDAD **LOMAS DEL TZOMPANTLE**EN CALLE **GUAYABOS AGRIOS**. | LOMAS DEL TZOMPANTLE | EMILIANO ZAPATA | $1,586,973.39 | $1,571,084.81 | **GRUPO CONSTRUCTOR ACETA,S.A. DE C.V.** | **PM/SM/SA/CJ/SDUyO P/FISMDF469-AD2445/2022** | $15,888.58 |   | $1,571,084.81 |
| 30 | CONSTRUCCIÓN DEL **COLECTOR DE AGUAS PLUVIALES** Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CUERNAVACA MORELOS DE LA LOCALIDAD **PATIOS DE LA ESTACIÓN** EN CALLE PROLONGACIÓN LEANDRO VALLE Y AVENIDA VÍA DEL FERROCARRIL **(PRIMERAETAPA).** | PATIOS DE LA ESTACIÓN | BENITO JUÁREZ | $4,798,466.17 | $4,698,376.61 | **ARTECO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN, S. DE R.L. DE C.V.** | **PM/SM/SA/CJ/SDUyO P/FISMDF463- IR0639/2022** | $100,089.56 |   | $4,698,376.61 |
| 31 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE **DRENAJE SANITÁRIO** ENCUERNAVACA, LOCALIDAD CHAMILPA CALLE **NARCISO MENDOZA** | CHAMILPA | EMILIANO ZAPATA | $492,864.00 | $473,929.97 | **GRUPO CONSTRUCTOR ACETA,S.A. DE C.V.** | **PM/SM/SA/CJ/SDUyO P/FISMDF474-AD2647/2022** | $18,934.03 |   | $473,929.97 |
| 32 | REHABILITACIÓN DE **RED DE AGUA** POTABLE EN **CALLE ALICIA**, COL. DELICIAS. | DELICIAS | ANTONIO BARONA ROJAS | $2,195,210.55 | $2,193,477.74 | **INTECZA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.** | **PM/SM/SA/CJ/SDUyO P/FISMDF475-AD2748/2022** | $1,732.81 |   | $2,193,477.74 |
| 33 | REHABILITACIÓN DE **TANQUE MADERO**, CALLEFRANCISCO I. MADERO, COL. MIRAVAL, CUERNAVACA, MORELOS. | MIRAVAL | BENITO JUÁREZ | $2,117,973.34 | $2,114,123.22 | **CAREMICAR EDIFICACIONES,S.A. DE C.V.** | **PM/SM/SA/CJ/SDUyO P/FISMDF471-AD28A51/2022** | $3,850.12 |   | $2,114,123.22 |
| 34 | REHABILITACION DE **RED DE AGUA** POTABLE CALLE **LOMAS DE CORTES**, **BOSQUES DE CUERNAVACA**, DELEGACIÓN **ANTONIO BARONA**, CUERNAVACA,MORELOS. | BOSQUES DE CUERNAVACA | ANTONIO BARONA ROJAS | $2,443,052.02 | $2,439,740.83 | **CUSA INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.** | **PM/SM/SA/CJ/SDUyO P/FISMDF464- AD1937/2022** | $3,311.19 |   | $2,439,740.83 |
| 35 | REHABILITACIÓN DE RED DE **DRENAJE PLUVIAL** EN CUERNAVACA, LOCALIDAD LOMAS DE CORTES EN **AVENIDA TEOPANZOLCO** ENTRE CALLE NUEVA ITALIA YCALLE NUEVA FRANCIA. | LOMAS DE CORTES | EMILIANO ZAPATA | $1,421,664.71 | $1,417,502.30 | **TERRACERIAS Y CONSTRUCCIÓN AGM, S.A. DE C.V.** | **PM/SM/SA/CJ/SDUyO P/FISMDF465- AD2040/2022** | $4,162.41 |   | $1,417,502.30 |
| 36 | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL**POZO CHAMILPA 3**, COL. CHAMILPA | CHAMILPA | EMILIANO ZAPATA | $1,042,406.38 | $1,038,780.00 | **DISEÑO E INGENIERIA DEESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.** | **PM/SM/SA/CJ/SDUyOP/FISMDF472- AD29B56/2022** | $3,626.38 |   | $1,038,780.00 |
| 37 | REHABILITACIÓN DE **RED DE AGUA POTABLE** EN CALLE**ALEGRÍA**, COL. PRADOS DE CUERNAVACA. | PRADOS DE CUERNAVACA | EMILIANO ZAPATA | $200,458.25 | $199,998.92 | **DISEÑOS Y CAMINOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.** | **PM/SM/SA/CJ/SDUyO P/FISMDF470-AD30A50/2022** | $459.33 |   | $199,998.92 |
| 38 | REHABILITACION DE **RED DE AGUA POTABLE** EN CALLE **FRANCISCO LEYVA**, COLONIA CENTRO, DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ, CUERNAVACA MORELOS. **PRIMERAETAPA.** | CENTRO | BENITO JUÁREZ | $2,531,817.10 | $2,514,635.91 | **INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PANGEA, S.A. DE C.V.** | **PM/SM/SA/CJ/SDUyO P/FISMDF473- AD3146/2022** | $17,181.19 |   | $2,514,635.91 |
| 39 | AMPLIACIÓN DE RED DE **DRENAJE SANITARIO** EN**CALLE ROSAL,** , COL. RANCHO CORTÉS. **PRIMERA ETAPA** | RANCHO CORTES | EMILIANO ZAPATA | $670,000.00 | $667,866.14 | **ISER INFRAESTRUCTURA, S. DER.L. DE C.V.** | **PM/SM/SA/CJ/SDUyO P/FISMDF479-AD3517/2022** | $2,133.86 |   | $667,866.14 |
| 40 | CONSTRUCCIÓN DE **RED DE DRENAJE** SANITARIO EN CUERNAVACA, EN LA LOCALIDAD DE BOSQUES DE CUERNAVACA, EN LA CALLE **PROLONGACIÓN LUCERO** | BOSQUES DE CUERNAVACA | ANTONIO BARONA ROJAS | $730,000.00 | $723,881.81 | **GRUPO CONSTRUCTOR ACETA,S.A. DE C.V.** | **PM/SM/SA/CJ/SDUyO P/FISMDF480- AD3618/2022** | $6,118.19 |   | $723,881.81 |
| 41 | REHABILITACIÓN DE **DRENAJE SANITARIO** EN CUERNAVACA, EN LA LOCALIDAD COLONIA **LOTES ALEGRIA**, EN LAS CALLES RAMÓN, RODRÍGO, FELIPE ENTRE RODRIGO Y ALEGRIA, ALEGRÍA Y ALFREDO V.BONFIL | COLONIA LOTES ALEGRIA | VICENTE GUERRERO | $1,748,433.77 | $1,680,000.00 | **CONSTRUCTORA ROALCY, S.A. DE C.V.** | **PM/SM/SA/CJ/SDUyO P/FISMDF481- AD3753/2022** | $68,433.77 |   | $1,680,000.00 |
|  | $24,420,869.29 | $24,164,538.04 |  | $256,331.25 | $0.00 | $24,164,538.04 |
| $74,419,283.72 | $71,667,884.71 | $2,751,399.01 | $1,254,783.90 | $72,922,668.61 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **E** | **SUBSIDIOS PROVENIENTES DEL PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN A TRAVES DE LA SECRETARIA DE CULTURA** |   |   |
| 1 | REHABILITACIÓN Y **RESTAURACIÓN** DE LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL SISMO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017 EN AZOTEA, DEL **MUSEO DE LA CIUDAD** DE CUERNAVACA, MUNICIPIO DE CUERNAVACA, EN EL ESTADO DE MORELOS. | CENTRO | BENITO JUÁREZ | $2,943,931.09 | **$2,931,723.71** | **GRUPO FARLA S.A. DE C.V.** | **PM/SM/SA/CJ/SDUyOP/PNR461-IR0749/2022** | $12,207.38 |   | $2,931,723.71 |
|  |  |  |  | **$2,943,931.09** | **$2,931,723.71** |  |  | **$12,207.38** | **$0.00** | **$2,931,723.71** |



**ARTÍCULO SEGUNDO. –** Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento remita el presente acuerdo a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, a la Contraloría Municipal y a las demás Unidades Administrativas involucradas a efecto de dar cumplimiento al mismo.

**TRANSITORIOS**

**PRIMERO. -** El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha de su aprobación por el Cabildo del Ayuntamiento de Cuernavaca.

**SEGUNDO. -** Publíquese en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad"; Órgano de difusión del Gobierno del Estado de Morelos, en la Gaceta Municipal y para los efectos de su difusión.

Dado en la Plazuela del Salto de San Antón, ubicada en Avenida del Salto sin número, Poblado de San Antón, Cuernavaca, Morelos, a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil veintitrés.

**ATENTAMENTE**

**EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CUERNAVACA**

**JOSÉ LUIS URIOSTEGUI SALGADO.**

**SÍNDICA MUNICIPAL**

**CATALINA VERÓNICA ATENCO PÉREZ.**

**VÍCTOR ADRIÁN MARTÍNEZ TERRAZAS.**

**PAZ HERNÁNDEZ PARDO.**

**JESÚS RAÚL FERNANDO CARILLO ALVARADO.**

**DEBENDRENATH SALAZAR SOLORIO.**

**PATRICIA LUCÍA TORRES ROSALES.**

**JESÚS TLACAELEL ROSALES PUEBLA.**

**VÍCTOR HUGO MANZO GODÍNEZ.**

**CHRISTIAN MISHELL PÉREZ JAIMES.**

**MARÍA WENDI SALINAS RUÍZ.**

**MIRNA MIREYA DELGADO ROMERO.**

**YAZMÍN LUCERO CUENCA NORIA.**

**SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO**

**CARLOS DE LA ROSA SEGURA.**

En consecuencia, remítase al ciudadano José Luis Urióstegui Salgado, Presidente Municipal Constitucional, para que en uso de las facultades que le confiere el artículo 41, fracción XXXVIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos y por conducto de la Secretaría del Ayuntamiento, mande publicar el presente Acuerdo en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” y en la Gaceta Municipal.

**ATENTAMENTE**

**PRESIDENTE MUNICIPAL DE CUERNAVACA**

**JOSÉ LUIS URIÓSTEGUI SALGADO**

**SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO**

**CARLOS DE LA ROSA SEGURA**

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACUERDO NÚMERO SE/AC-312/31-III-2023, QUE AUTORIZA EL INFORME DE CONCLUSIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2022 DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS, APROBADO EN LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE FECHA TREINTA Y UNO DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS.